КАРАР






ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28 декабрь 2023 й.

         № 13


   28 декабря 2023 г.
	БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
АСҠЫН  РАЙОНЫ

   МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАБАСКЫ-ТАМАК   АУЫЛ  СОВЕТЫ

 АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ 
ХӘКИМИӘТЕ
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	АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ТАБАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСКИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН




Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство сельского поселения на 2024-2026 годы»

       Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Усть-Табасский сельсовет, согласно Постановления Администрации муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан  от 07 октября 2013 года    № 915 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

п о с т а н о в л я ю:


1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения на 2024-2026 годы» (прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство в сельском поселении на 2024-2026 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу             с  1 января  2024 года.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения




  А.А. Файзырахманова
Приложение

к постановлению  сельского

поселения Усть-Табасский сельсовет

от  28 декабря 2023г. № 13
 

Муниципальная Программа

 «Благоустройство сельского поселения на 2024-2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство  сельского поселения Усть-Табасский сельсовет на 2024-2026 годы» 

	Дата и номер постановления об утверждении программы
	№ 13  от  28 декабря 2023 г.

	Основание для разработки Программы  
	-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устав  сельского поселения Усть-Табасский сельсовет.

	Муниципальный заказчик (координатор) программы
	Администрация сельского поселения Усть-Табасский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Разработчики программы
	Администрация сельского поселения Усть-Табасский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Основные исполнители и соисполнители
	Администрация сельского поселения Усть-Табасский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Цели и основные задачи программы
	

	Целевые индикаторы и показатели программы
	 Цели:

Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

Создание благоприятных социальных условий жизни населения, улучшение качества социально-бытовых условий, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

-Организация освещения улиц

Задачи:

-Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

-Организация и содержание мест захоронения.

-Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

	Сроки и этапы реализации программы
	2024-2026 годы

	Перечень подпрограмм
	Программа реализуется в целом без деления на подпрограммы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования Программы в 2024 -  2026 годах составит –  590 тыс.рублей,

в том числе за счет средств:

бюджета Республики Башкортостан -  590,0 тыс.рублей, из них по годам:

2024 год –500 тыс. рублей;

2025 год – 90 тыс. рублей.

2026 год – 90 тыс.рублей

	Ожидаемые конечные социально- экономические результаты реализации программы
	-увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог;

-увеличение уровня озеленения территории поселения;

-увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;

-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.


	

	

	

	

	


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

          1.1. Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет  9, 579 км. 

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы: 

· Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

· Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

· Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

1.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 10 деревьев).       

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы: недостаточный уровень озеленения территории поселения.

Основные причины:

· старовозрастность существующих зеленых насаждений;

· сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

1.3. Организация и содержание мест захоронения

В поселении имеется 1 кладбище, в том числе  1 действующих, общей площадью 2 тыс.кв.м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

· Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

· Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

1.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения

Несанкционированных свалок на территории поселения нет, существуют очаги мусора. Основная причина - захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КРИТЕРИЯМИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

1.Организация и содержание сетей уличного освещения.

2.Организация и содержание объектов озеленения.

3.Организация и содержание мест захоронения.

4. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2024 - 2026 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Программа реализуется  за счет бюджета Республики Башкортостан, в т.ч.

2024 – 500 тыс.руб.

2025 – 90 тыс.руб.

2026 – 90 тыс.руб.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключенных в установленном порядке с юридическими и физическими лицами по выполнению работ по благоустройству, дорожно-​строительных работ и. д. 

Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с контрактами (договорами), постановлениями администрации сельского поселения. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Башкортостан в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год сессией, в установленном порядке. 

Администрация сельского поселения Усть-Табасский сельсовет осуществляет общее руководство по реализации Программы, управляет средствами, выделенными из собственного бюджета сельского поселения на программные мероприятия, а также ежегодно информирует Совет депутатов сельского поселения о выполнении Программы с внесением предложений по совершенствованию её реализации.

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация и содержание сетей уличного освещения»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Задача 2: «Организация и содержание объектов озеленения»:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

Ограждение территории кладбища, очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы благоприятные условия для проживания населения сельского поселения, улучшен эстетический облик сел и деревень, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка, сохранено культурное наследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.

В целом администрация сельского поселения: 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Значение целевых показателей и оценка эффективности Программы:

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026

	Цель 1. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения, содержание в надлежащем состоянии сетей и объектов уличного освещения

	Показатель 1.1. Количество замененных светильников, ламп, приборов учета, шт.
	10
	10
	10

	Цель 2. Улучшение эстетического облика сельского поселения и сохранение окружающей среды

	Показатель 2.1. Количество спиленных сухих и аварийных деревьев, шт.
	5
	0
	0

	Показатель 2.2. Площадь территории подлежащей выкашиванию, м2
	0
	0
	0

	Показатель 2.3. Количество посаженных деревьев, шт.
	50
	50
	50

	Показатель 2.4. Площадь посаженных клумб, м2
	0
	0
	0

	Цель 3. Содержание мест отдыха населения, памятников архитектуры и истории

	Показатель 3.1. Количество обслуживаемых памятников, стел, монументов и малых архитектурных форм, ед.
	2
	2
	2

	Цель 4. Содержание кладбища

	Показатель 4.1. Убираемая площадь кладбищ, га
	2
	2
	2

	Цель 5. Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении

	Показатель 5.1. Очистка прудов, шт.
	2
	2
	2


